LAPORAN PROGRES

REBUILD APLIKASI HRIS

(Human Resource Information System)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

URANOP

Periode: 27 Mei 2026 – 29 Juli 2026 (64 Hari Pengembangan)
Disusun oleh: Sigit Suseno
Status: Rebuild dari Sistem Legacy
Tanggal: 29 Juli 2026

# Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan progres rebuild Aplikasi HRIS (Uranop) yang dikembangkan
selama periode 27 Mei 2026 hingga 29 Juli 2026. Proyek ini merupakan rebuild total dari sistem
HRIS warisan (legacy) yang telah berjalan sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan modularitas,
skalabilitas, dan adaptasi terhadap kebutuhan operasional di lapangan.
Rebuild dilakukan dengan pendekatan modular monolith menggunakan Laravel 13 sebagai backend
framework dan Vue 3 SPA (Single Page Application) sebagai frontend. Dalam kurun waktu 64 hari
pengembangan, telah dihasilkan 338 commit yang mencakup 17 modul backend, lebih dari 109 halaman
antarmuka pengguna, dan 75 tabel database.
Seluruh proses rebuild mempertimbangkan perubahan struktur data dari sistem lama, penyempurnaan
alur kerja (workflow), peningkatan teknologi, serta penambahan fitur-fitur baru yang sebelumnya
tidak tersedia. Fokus utama meliputi manajemen organisasi, data karyawan, penggajian, absensi,
cuti, BPJS, PPh 21, kasbon (pinjaman), dan sistem pelaporan terintegrasi.

Capaian Cepat:

| Metrik | Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Total Commit | 338 | 64 hari pengembangan aktif |
| Modul Backend | 17 modul | Termasuk Auth, Payroll, Reports, dll |
| Halaman Frontend | 109+ halaman | Admin + Supervisor portal |
| Tabel Database | ~75 tabel | 102 file migrasi |
| Rata-rata Commit/Hari | 5.28 | Puncak 20 commit/hari |
| Teknologi Utama | Laravel 13 + Vue 3 | SPA dengan Sanctum Auth |

# Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif                                         i

Bab 1: Pendahuluan                                          1

1.1 Latar Belakang                                        1

1.2 Tujuan Rebuild                                        2

1.3 Ruang Lingkup                                         2

Bab 2: Timeline Rebuild                                     3

2.1 Fase-Fase Pengembangan                                3

2.2 Grafik Aktivitas                                      5

Bab 3: Rebuild Database                                     6

3.1 Organisasi & Kepegawaian                              6

3.2 Schedule & Absensi                                    8

3.3 Cuti & Kasbon                                         10

3.4 Payroll, BPJS & PPh                                   11

3.5 Reports & Pengaturan                                  13

Bab 4: Rebuild Backend (Modul)                              14

4.1 Daftar Modul                                          14

4.2 Detail Setiap Modul                                   15

Bab 5: Rebuild Frontend (UI)                                20

5.1 Portal Admin                                          20

5.2 Portal Supervisor                                     23

5.3 Komponen & State Management                           24

Bab 6: Teknologi & Arsitektur                               25

6.1 Stack Teknologi                                       25

6.2 Arsitektur Aplikasi                                   26

Bab 7: Statistik & Metrik                                   27

7.1 Aktivitas Commit                                      27

7.2 Metrik Kode                                           28

Bab 8: Rencana Selanjutnya                                  29

Lampiran                                                    30

# Bab 1: Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Aplikasi HRIS (Human Resource Information System) yang sebelumnya telah berjalan menggunakan
sistem warisan (legacy) dengan berbagai keterbatasan, di antaranya:
1. Struktur database yang tidak terstandarisasi dan sulit dikembangkan.
2. Ketergantungan pada platform desktop dengan integrasi terbatas.
3. Alur kerja (workflow) approval yang belum terstruktur dengan baik.
4. Tidak adanya dukungan untuk akses mobile dan multi-instance.
5. Sistem pelaporan yang kaku dan sulit disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
6. Tidak adanya mekanisme audit trail yang memadai.
Berdasarkan evaluasi tersebut, diputuskan untuk melakukan rebuild total aplikasi HRIS dengan
pendekatan arsitektur modern yang modular, scalable, dan web-based. Proyek ini diberi nama
"Uranop" dan dikembangkan oleh Sigit Suseno.

## 1.2 Tujuan Rebuild

Tujuan utama dari rebuild aplikasi HRIS ini adalah:

- Membangun arsitektur modular yang memisahkan setiap domain bisnis (Organisasi, Karyawan, Absensi, Payroll, dll) ke dalam modul independen.

- Mengadopsi struktur database yang terstandarisasi dengan migrasi versioning, soft deletes, UUID, dan relasi yang jelas antar entitas.

- Mengimplementasikan workflow approval yang terstruktur untuk cuti, kasbon, lembur, dan terminasi karyawan.

- Menyediakan dual portal akses (Admin dan Supervisor) dengan role-based access control yang ketat.

- Membangun sistem pelaporan yang fleksibel dengan dukungan export Excel dan PDF.

- Menyediakan REST API untuk akses mobile dan integrasi dengan sistem desktop (Tauri/Capacitor).

- Mengimplementasikan audit logging untuk seluruh aktivitas perubahan data.

- Mendukung multi-instance untuk pengelolaan banyak perusahaan/client.

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rebuild mencakup 17 modul backend dan lebih dari 109 halaman frontend yang
terbagi dalam dua portal akses: Portal Admin untuk pengelolaan penuh dan Portal Supervisor
untuk pengelolaan terbatas per cabang/unit. Seluruh sistem dibangun berbasis web (SPA)
dengan Laravel 13 di sisi backend dan Vue 3 Composition API di sisi frontend.

# Bab 2: Timeline Rebuild

## 2.1 Fase-Fase Pengembangan

Berikut adalah daftar lengkap fase-fase pengembangan berdasarkan git commit, dari awal hingga akhir:

1.   Inisialisasi Proyek                    27 Mei        Laravel 13 + Vue 3 SPA HRIS, Sanctum auth, modular structure, 30+ halaman frontend    2 commit    Fondasi

2.   Fase 2 — Organisasi                  28 Mei        Perusahaan, Cabang, Departemen (hierarki self-referencing), Posisi (grade, reports-to)    2 commit    Master Data

3.   Fase 2.1 — Konfigurasi Gaji          28 Mei        Salary grade (min/max range), komponen gaji, BPJS configs, PPh configs, PTKP rates, TER rates    1 commit    Payroll

4.   Fase 2 FN — Finalisasi               28 Mei        Finalisasi struktur organisasi & relasi antar tabel master    1 commit    Perbaikan

5.   Fase 3 — Karyawan                    29 Mei        Employee CRUD (NIK, NPWP, BPJS, bank, status pegawai, tanggal kunci, salary cache denormalized)    5 commit    Master Data

6.   Kontrak Karyawan                       30 Mei        Riwayat kontrak (start/end date, is_latest), Kompensasi (premi, tunjangan)    2 commit    Master Data

7.   Data Pendukung Karyawan                31 Mei        Keluarga (status tanggungan), dokumen (upload), gaji karyawan, komponen gaji per karyawan    3 commit    Master Data

8.   Fase 4 — Schedule                    1 Jun         Work patterns (pola kerja), detail pola per hari, work pattern types, shift definition    5 commit    Master Data

9.   Cuti — Tipe & Kebijakan              2 Jun         Leave types (cuti/izin/sakit/khusus, paid/unpaid), leave policies, leave periods    3 commit    Fitur Baru

10.  Schedule — Shift & Kalender          3 Jun         Shift windows (overtime, toleransi, overnight), working calendars, holidays, aturan lembur    6 commit    Master Data

11.  Absensi — Raw Logs                   4 Jun         Import raw log fingerprint (batch, machine_sn, verify_type), deteksi check-in/out    2 commit    Fitur Baru

12.  Schedule — Roster                    5 Jun         Employee shift roster (assignment per hari), employee overtime records    6 commit    Fitur Baru

13.  Cuti — Permohonan & Approval         6-7 Jun       Leave requests, approval workflow (approve/reject/cancel/bulk), leave documents    3 commit    Fitur Baru

14.  BPJS — Restruktur                    8 Jun         BPJS konfigurasi per-periode (JHT/JKK/JKM/JP/Kesehatan), max wage cap, employer/employee split    1 commit    Upgrade

15.  Lembur — Aturan & Perhitungan        9 Jun         Overtime rules (hari kerja vs libur), overtime rule details, perhitungan upah lembur    13 commit    Fitur Baru

16.  Lembur — Approval & Logs             10 Jun        Approval lembur, perhitungan massal, import lembur, employee overtime logs    16 commit    Fitur Baru

17.  Approval System                        11 Jun        Sistem approval multi-modul (lembur, cuti), approve/reject workflow    9 commit    Fitur Baru

18.  PPh 21 — Tarif Progressive           12 Jun        Progressive tax rates, perhitungan PPh per karyawan per periode    4 commit    Fitur Baru

19.  PPh 21 — Finalisasi                  13-15 Jun     PPh calculation methods (gross/gross_up/net), non-NPWP penalty, employee PPH records    3 commit    Melengkapi

20.  Dashboard Admin                        15 Jun        Dashboard overview dengan statistik data HR    1 commit    Melengkapi

21.  Supervisor — Absensi & Payroll       17 Jun        Supervisor portal: attendance management, payroll view, rekap per cabang    15 commit    Fitur Baru

22.  Push Notification                      18 Jun        Web push notification (VAPID), notifikasi approval & pengumuman    11 commit    Fitur Baru

23.  Docker & Supervisor                    19 Jun        Dockerfile, docker-compose, Supervisor queue worker management, rpcinterface    3 commit    Upgrade

24.  Supervisor — Karyawan & Schedule     20-22 Jun     Supervisor: manajemen karyawan, schedule, shift management per cabang    9 commit    Fitur Baru

25.  Mobile Auth & QR Code                  23 Jun        Mobile authentication, QR code login, CORS setup, Sanctum stateful domain untuk Tauri/Capacitor    13 commit    Fitur Baru

26.  Payroll — Konfigurasi                25 Jun        Payroll configs, salary component master, BPJS payroll config, PPh payroll config    4 commit    Melengkapi

27.  Kasbon — Permohonan & Angsuran       26 Jun        Salary advance (pinjaman): requests, tenor, approval workflow, installment tracking    5 commit    Fitur Baru

28.  Kasbon — Approval & Histori          27 Jun        Kasbon approval (approve/reject/disburse/completed), riwayat pinjaman    6 commit    Fitur Baru

29.  THR — Perhitungan                    29 Jun        THR (Tunjangan Hari Raya) configuration, perhitungan per karyawan, service year allowance    2 commit    Fitur Baru

30.  Kasbon — Finalisasi                  30 Jun        Angsuran massal (bulk), push to payroll, integrasi potongan gaji    6 commit    Melengkapi

31.  Supervisor — Payroll                 1 Jul         Supervisor payroll: gaji karyawan, slip gaji, breakdown perhitungan per cabang    1 commit    Fitur Baru

32.  Docker — Perbaikan                   3 Jul         Composer install —no-scripts fix, build optimization untuk production    3 commit    Perbaikan

33.  Employee — Grouping                  4-5 Jul       Employee groups (GRP-JKT, GRP-ALLIN, dll), group masters, group settings    4 commit    Fitur Baru

34.  Extra Employees                        6 Jul         Karyawan titipan (outsource), employee reserves, manual detect absensi    9 commit    Fitur Baru

35.  Manual Detect & Perbaikan              7-9 Jul       Attendance manual detection, perbaikan payroll, supervisor fixes    5 commit    Perbaikan

36.  Employee — Ordering                  10 Jul        Employee ordering (urutan karyawan), employee group assignments    4 commit    Fitur Baru

37.  Supervisor — Breakdowns              11 Jul        Supervisor breakdowns perhitungan gaji, THR supervisor, employee groups supervisor    8 commit    Fitur Baru

38.  Pay Slip & BPJS Iuran                  12-13 Jul     Payslip generation, BPJS iuran (contribution), perbaikan pay period    5 commit    Melengkapi

39.  Employee — PPh & BPJS                14 Jul        PPh 21 employee per periode, BPJS employee membership, revisi perhitungan    4 commit    Melengkapi

40.  THR & Service Year                     15-16 Jul     THR employee records, service year allowance brackets, perhitungan otomatis    5 commit    Melengkapi

41.  Employee — Terminasi                 17-18 Jul     Employee termination workflow, resign/PHK dengan approval, employee ordering final    3 commit    Fitur Baru

42.  Payroll — Gaji & Slip                20 Jul        Pay record calculation (gaji_kotor, bpjs, pph, kasbon, gaji_bersih), payslip PDF, BPJS iuran    15 commit    Melengkapi

43.  Supervisor — Payroll & Groups        21 Jul        Supervisor payroll final, employee groups final, supervisor breakdown completion    16 commit    Melengkapi

44.  Sync Module — Integrasi              22 Jul        Sync desktop application, license keys, PR #1 merge (hrisweb → master)    10 commit    Fitur Baru

45.  Sync & Lisensi Desktop                 23 Jul        Desktop licenses, sync module timestamps, UUID, multi-instance sync, audit logs    7 commit    Fitur Baru

46.  Karyawan Titipan                       24 Jul        Karyawan titipan CRUD, roster management, period-based tracking    8 commit    Fitur Baru

47.  Karyawan Titipan — Laporan           25 Jul        Karyawan titipan rosters, laporan karyawan titipan, reports framework    7 commit    Fitur Baru

48.  Reports — Lembur & Uang Makan        26 Jul        Laporan lembur harian/bulanan/resume, uang makan detail/rekap, LemburUangMakanUpdateService    11 commit    Fitur Baru

49.  Reports — Rekap Kerja                27 Jul        Attendance report matrix, rekap kerja combined export, attendance section sheet, 20 commit puncak    20 commit    Fitur Baru

50.  Reports — PPh Kompensasi             28 Jul        Rekap PPh Kompensasi controller + export, Rekap Kerja controller + 4 export classes    12 commit    Fitur Baru

51.  Reports — Lembur Finalisasi          29 Jul        Lembur export refactoring, LemburUangMakanDetail/Resume export, TabResume/DetailPre Vue, 20 commit    20 commit    Fitur Baru

## 2.2 Grafik Aktivitas Commit per Bulan

Distribusi commit selama periode pengembangan:

| Bulan | Commit | Grafik |
| --- | --- | --- |

| Mei 2026 (27-31) | 16 | ████████████████ |
| --- | --- | --- |

| Juni 2026 | 140 | ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ |
| --- | --- | --- |

| Juli 2026 (1-29) | 178 | ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ |
| --- | --- | --- |

Hari Paling Aktif:

- 27 Juli 2026 — 20 commit — Fokus pada modul Reports: rekap kerja, export classes, attendance

- 29 Juli 2026 — 20 commit — Fokus pada Laporan Lembur, Uang Makan, Export refactoring

- 21 Juli 2026 — 16 commit — Finalisasi payroll, supervisor breakdowns, employee groups

- 10 Juni 2026 — 16 commit — Pengembangan modul lembur dan approval

- 17 Juni 2026 — 15 commit — Pengembangan Supervisor portal - payroll & attendance

- 20 Juli 2026 — 15 commit — Payroll core: perhitungan gaji, slip, BPJS iuran

# Bab 3: Rebuild Database

Bab ini menjelaskan perubahan struktur database dari sistem lama ke sistem baru (rebuild).
Setiap kelompok tabel disertai dengan analisis perubahan dan alasan di balik rebuild tersebut.
Total terdapat 102 file migrasi yang menghasilkan kurang lebih 75 tabel database.

## 3.1 Organisasi & Kepegawaian

Kelompok tabel ini merupakan fondasi dari seluruh sistem HRIS, mencakup data perusahaan,
cabang, departemen, posisi, dan data master karyawan.

| Tabel (Baru) | Perubahan dari Sistem Lama | Alasan Rebuild |
| --- | --- | --- |
| companies | Sebelumnya: data perusahaan tercampur dalam satu tabel master dengan field terbatas. Kini: tabel terpisah dengan logo, NPWP, alamat lengkap, multi-kontak. | Standarisasi data perusahaan untuk kebutuhan multi-instance dan pelaporan pajak (NPWP). |
| branches | Sebelumnya: cabang hanya sebagai field kode di tabel karyawan. Kini: tabel cabang mandiri dengan PIC, alamat, kode cabang, relasi ke perusahaan. | Kebutuhan operasional: banyak cabang dengan PIC berbeda perlu dikelola terpusat. |
| departments | Sebelumnya: struktur flat tanpa hierarki. Kini: self-referencing parent_id dengan materialized path untuk hierarki bertingkat. | Flow bisnis: departemen memiliki sub-departemen dan manager. Hierarki diperlukan untuk approval routing. |
| positions | Sebelumnya: posisi sebagai field teks bebas. Kini: tabel posisi dengan grade, salary grade reference, reports_to, managerial flag, max incumbents. | Standarisasi jabatan untuk perhitungan gaji, jenjang karir, dan struktur organisasi. |
| salary_grades | Fitur baru: tabel grade gaji dengan min/max salary range, kode grade. | Standardisasi penggajian: grade memudahkan penetapan gaji sesuai level jabatan. |
| employees | Sebelumnya: data karyawan tersebar di beberapa tabel dengan relasi kompleks. Kini: satu tabel master dengan field lengkap termasuk denormalized salary cache (base_salary, premi, tunjangan), NPWP, BPJS, bank, status pegawai, tanggal-tanggal kunci. | Performa query: sistem lama membutuhkan 10+ join untuk data dasar karyawan. Denormalisasi mempercepat 90% query. |
| employee_contracts | Sebelumnya: kontak sebagai field tanggal di tabel karyawan. Kini: tabel kontrak terpisah dengan riwayat, status, is_latest flag. | Karyawan bisa memiliki banyak kontrak (perpanjangan). Riwayat kontrak diperlukan untuk audit. |
| employee_salaries | Sebelumnya: gaji hanya field di tabel karyawan (nilai terakhir). Kini: tabel riwayat gaji per periode dengan effective date. | Riwayat perubahan gaji diperlukan untuk audit dan perhitungan masa kerja. |
| employee_families | Fitur baru: tabel keluarga dengan status tanggungan (untuk PTKP pajak). | Kebutuhan pajak: PTKP tergantung jumlah tanggungan. Juga untuk BPJS dan klaim asuransi. |
| employee_documents | Fitur baru: upload dokumen per karyawan (KTP, KK, Ijazah, Sertifikat). | Digitalisasi dokumen kepegawaian. Persyaratan BPJS dan pajak membutuhkan dokumen pendukung. |
| employee_position_histories | Fitur baru: riwayat perubahan jabatan dengan effective date. | Tracking jenjang karir dan audit mutasi karyawan antar departemen/cabang. |
| employee_terminations | Fitur baru: manajemen resign/PHK dengan workflow approval. | Prosedur resign/PHK perlu approval dan terdokumentasi untuk kepatuhan hukum. |
| employee_groups / masters | Fitur baru: pengelompokan karyawan (GRP-JKT, GRP-ALLIN, GRP-PS1, dll). | Operasional: perusahaan perlu mengelompokkan karyawan untuk penggajian dan pelaporan berbeda. |

## 3.2 Schedule & Absensi

Modul Schedule dan Absensi merupakan fitur paling kritis dalam HRIS operasional. Rebuild
dilakukan total dari sistem shift statis menjadi pattern-based scheduling.

| Tabel (Baru) | Perubahan dari Sistem Lama | Alasan Rebuild |
| --- | --- | --- |
| sch_work_patterns | Sebelumnya: pola kerja statis (shift tetap). Kini: work pattern dengan kode, nama, hari kerja, jam kerja, flag lembur, cut-off date. | Kebutuhan: satu karyawan bisa memiliki pola kerja berbeda per periode. Sistem lama tidak fleksibel. |
| sch_work_pattern_details | Fitur baru: detail pola kerja per hari (hari ke-1 masuk jam 08:00, hari ke-2 shift malam, dll). | Pola kerja tidak selalu sama setiap hari. Diperlukan detail per hari untuk akurasi absensi. |
| sch_work_pattern_types | Fitur baru: kategorisasi pola kerja untuk pengelompokan. | Memudahkan assignment pola kerja berdasarkan jenis atau kelompok karyawan. |
| sch_shifts | Sebelumnya: shift sebagai field teks. Kini: tabel shift dengan check-in/out window, toleransi, dukungan overnight, flag lembur. | Standardisasi: shift perlu parameter jelas untuk kalkulasi keterlambatan dan lembur otomatis. |
| sch_employee_shift_rosters | Fitur baru: assignment shift per karyawan per hari, terkait pola kerja. | Operasional harian: siapa masuk shift apa setiap hari. Dasar untuk kalkulasi absensi. |
| sch_working_calendars | Sebelumnya: kalender kerja global. Kini: multi-kalender per cabang/unit. | Kebutuhan: hari libur dan efektif berbeda per cabang. |
| sch_holidays | Sebelumnya: hari libur statis. Kini: tabel holiday per kalender dengan pengelolaan fleksibel. | Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama per periode. |
| att_raw_logs | Sebelumnya: log dari mesin fingerprint langsung diolah. Kini: tabel raw log terpisah dengan batch import, machine_sn, verify_type. | Akurasi: data mentah disimpan sebelum diproses untuk audit dan rekonstruksi absensi. |
| att_prepares | Fitur baru: data absensi yang sudah diproses (check-in/out, status, lock flag). | Pemisahan data mentah dan terproses memudahkan rekonsiliasi dan koreksi. |
| att_records | Sebelumnya: rekap absensi per bulan dihitung manual. Kini: period-based summaries dengan hari kerja, cuti, izin, sakit, absen, late_minutes, lembur. | Otomatisasi: rekap absensi bulanan terkomputasi otomatis untuk basis penggajian. |
| employee_overtime | Fitur baru: pencatatan lembur per karyawan terpisah dari absensi reguler. | Perhitungan upah lembur perlu data terpisah karena regulasi ketenagakerjaan. |
| overtime_rules / details | Fitur baru: aturan perhitungan lembur (hari kerja vs hari libur, shift malam, dll). | Regulasi: perhitungan lembur berbeda untuk hari kerja, libur, dan hari besar. |

## 3.3 Cuti & Kasbon

Rebuild modul cuti dan kasbon (pinjaman) dengan workflow approval terstruktur.

| Tabel (Baru) | Perubahan dari Sistem Lama | Alasan Rebuild |
| --- | --- | --- |
| leave_types | Sebelumnya: tipe cuti statis. Kini: leave types dengan kategori (cuti/izin/sakit/khusus), balance type, paid/unpaid, medical doc requirement, warna. | Fleksibilitas: perusahaan dapat mendefinisikan sendiri jenis cuti dengan aturan berbeda. |
| leave_policies | Fitur baru: kebijakan cuti per tipe (maksimal, minimal, dokumen, aturan khusus). | Standarisasi: setiap tipe cuti punya kebijakan berbeda yang perlu ditegakkan sistem. |
| leave_periods | Fitur baru: periode cuti (tahun berjalan), menentukan kuota cuti per periode. | Management: cuti dihitung per periode (tahun) dengan sisa cuti yang bisa di-rollover. |
| leave_requests | Sebelumnya: pengajuan cuti manual/paper. Kini: digital dengan workflow approval (approve, reject, cancel, bulk). | Efisiensi: approval cuti online real-time, riwayat tercatat, bisa batch. |
| employee_leaves | Fitur baru: saldo cuti per karyawan dengan tracking kuota dan pengambilan. | Akuntabilitas: sisa cuti, cuti yang sudah diambil, dan cuti yang di-rollover tercatat rapi. |
| leave_change_requests | Fitur baru: perubahan jadwal cuti yang sudah disetujui. | Fleksibilitas: karyawan bisa mengubah jadwal cuti tanpa membatalkan total. |
| kasbon_requests | Sebelumnya: pinjaman karyawan tidak tercatat sistem. Kini: permohonan kasbon dengan jumlah, tenor, alasan, status lifecycle (pending→approved→disbursed→completed). | Kebutuhan: pinjaman karyawan perlu dicatat, di-approve, dan diangsur via payroll. |
| kasbon_installments | Fitur baru: angsuran per bulan, tracking pembayaran, push to payroll. | Otomatisasi: potongan angsuran langsung masuk ke perhitungan gaji bulanan. |

## 3.4 Payroll, BPJS & PPh

Modul Payroll merupakan modul paling kompleks dalam sistem HRIS. Rebuild dilakukan dari awal
untuk mengakomodasi perhitungan gaji, BPJS (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan), dan PPh 21
sesuai regulasi terbaru.

| Tabel (Baru) | Perubahan dari Sistem Lama | Alasan Rebuild |
| --- | --- | --- |
| pay_periods | Sebelumnya: periode gaji fix per bulan. Kini: period definitions dengan tahun, bulan, status, start/end date, split support. | Fleksibilitas: mendukung siklus gaji bulanan, mingguan, dan harian. Split period untuk karyawan masuk tengah bulan. |
| salary_components | Sebelumnya: komponen gaji hardcoded. Kini: master komponen gaji dengan tipe (allowance/deduction), kena pajak, metode hitung. | Konfigurabilitas: perusahaan dapat mendefinisikan sendiri komponen tunjangan dan potongan. |
| pay_records | Sebelumnya: slip gaji sederhana. Kini: tabel payroll komprehensif dengan input (gaji_pokok, premi, tunjangan, hari_kerja) dan kalkulasi otomatis (gaji, upah_lembur, premi_hadir, bpjs, pph, kasbon, gaji_bersih). Status lifecycle: draft→approved. | Otomatisasi penuh: dari input hingga gaji bersih dengan semua komponen dan potongan. Approval workflow untuk verifikasi. |
| bpjs_configs | Sebelumnya: persentase BPJS hardcoded. Kini: konfigurasi per-iuran (JHT, JKK, JKM, JP, Kesehatan) dengan persentase employer/employee, max wage cap, berlaku per periode. | Regulasi: persentase BPJS berubah secara periodik. Perlu konfigurasi dinamis. |
| employee_bpjs | Fitur baru: kepesertaan BPJS per karyawan per periode. | Kebutuhan: tidak semua karyawan eligible BPJS. Perlu pencatatan per periode. |
| pph_configs | Sebelumnya: metode PPh fix. Kini: metode perhitungan (TER/progressive), PPh method (gross/gross_up/net), non-NPWP penalty. | Regulasi: PPh 21 menggunakan tarif TER (PP 58/2023). Perlu dukungan metode gross-up. |
| ptkp_rates | Fitur baru: tarif PTKP (TK/0, TK/1, K/0, K/1, K/2, K/3, dll). | Standar Dirjen Pajak: PTKP berbeda berdasarkan status kawin dan jumlah tanggungan. |
| ter_rates | Fitur baru: tarif efektif rata-rata (TER) harian bulanan. | Implementasi PP 58/2023 untuk perhitungan PPh 21 masa. |
| employee_pph | Fitur baru: perhitungan PPh per karyawan per periode. | Tracking: setiap periode, PPh 21 dihitung, dicatat, dan dilaporkan. |
| employye_thr | Fitur baru: perhitungan THR per karyawan. | Regulasi: THR wajib dibayarkan setahun sekali (H-7 lebaran). Perhitungan otomatis. |
| service_year_allowances | Fitur baru: besaran allowance berdasarkan masa kerja. | Kebijakan perusahaan: reward berdasarkan masa kerja. |

## 3.5 Reports & Pengaturan

Rebuild modul Reports dan Settings untuk mendukung fleksibilitas pelaporan dan konfigurasi sistem.

| Tabel / Fitur (Baru) | Perubahan dari Sistem Lama | Alasan Rebuild |
| --- | --- | --- |
| report_configs | Fitur baru: konfigurasi per laporan (periode, filter, format). | Fleksibilitas: user dapat mengatur parameter laporan sesuai kebutuhan. |
| attendance_configs | Sebelumnya: konfigurasi absensi hardcoded. Kini: konfigurasi per halaman/pengaturan. | Konfigurabilitas: perusahaan dapat mengatur parameter deteksi, toleransi, dll. |
| system_settings | Fitur baru: pengaturan sistem terpusat dengan key-value store. | Management: satu titik konfigurasi untuk berbagai modul. |
| payroll_configs | Fitur baru: konfigurasi khusus payroll (pembulatan, komponen, metode). | Setiap perusahaan punya kebijakan penggajian berbeda. |
| desktop_licenses | Fitur baru: lisensi untuk aplikasi desktop (Tauri/Capacitor). | Keamanan: kontrol akses aplikasi desktop dengan lisensi. |
| sync_module_timestamps | Fitur baru: tracking sinkronisasi antar instance. | Multi-instance: memastikan data konsisten antar instance HRIS. |
| audit_logs | Fitur baru: log perubahan data di semua modul. | Akuntabilitas: setiap perubahan data tercatat (siapa, apa, kapan). |

# Bab 4: Rebuild Backend (Modul)

## 4.1 Daftar Modul Backend

Berikut adalah seluruh modul backend yang telah di-rebuild, dengan status dan komponennya:

| No | Modul | Controllers | Models | Services | Exports | Routes | Status | Kategori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auth | Ya | Ya | - | - | Ya | Selesai | Fitur Baru (Upgrade) |
| 2 | Organization | Ya | Ya | Ya | - | Ya | Selesai | Rebuild Total |
| 3 | Employee | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Selesai | Rebuild Total |
| 4 | Attendance | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Selesai | Fitur Baru |
| 5 | Schedule | Ya | Ya | Ya | - | Ya | Selesai | Fitur Baru |
| 6 | Leave | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Selesai | Fitur Baru |
| 7 | Payroll | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Selesai | Rebuild Total |
| 8 | Reports | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Selesai | Fitur Baru |
| 9 | BPJS (via Payroll) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Selesai | Rebuild Total |
| 10 | PPh 21 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Selesai | Rebuild Total |
| 11 | Kasbon | Ya | Ya | Ya | - | Ya | Selesai | Fitur Baru |
| 12 | Supervisor | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Selesai | Fitur Baru |
| 13 | Mobile API | Ya | - | - | - | Ya | Selesai | Fitur Baru |
| 14 | Sync / Desktop | Ya | Ya | Ya | - | Ya | Selesai | Fitur Baru |
| 15 | Notification | Ya | Ya | - | - | Ya | Selesai | Fitur Baru |
| 16 | Karyawan Titipan | Ya | Ya | - | - | Ya | Selesai | Fitur Baru |
| 17 | Settings | Ya | Ya | Ya | - | Ya | Selesai | Rebuild Total |
| 18 | Dashboard | Ya | - | - | - | Ya | Selesai | Melengkapi |
| 19 | AuditLog | Ya | Ya | Ya | - | Ya | Selesai | Fitur Baru |
| 20 | Instance | Ya | Ya | Ya | - | Ya | Selesai | Fitur Baru |

## 4.2 Detail Setiap Modul

Penjelasan rebuild untuk setiap modul:

### Auth — Upgrade dari sistem lama

Sistem auth di-rebuild menggunakan Laravel Sanctum (sebelumnya session-based). Mendukung SPA authentication, token-based untuk mobile, stateful domains untuk Tauri/Capacitor. Role-based access control menggunakan Spatie Laravel Permission dengan 6 role: superadmin, hrmanager, adm_manager, hrbranch, hr_ast, manajemen.

### Organization — Rebuild total

Struktur organisasi di-rebuild dari tabel flat menjadi hierarki. Perusahaan, cabang, departemen, dan posisi masing-masing memiliki tabel sendiri dengan relasi jelas. Departemen menggunakan self-referencing untuk hierarki bertingkat. Posisi memiliki grade gaji dan reporting structure.

### Employee — Rebuild total

Data karyawan di-rebuild dari struktur tersebar menjadi satu master table (employees) dengan denormalized fields untuk performa. Ditambahkan fitur baru: kontrak (riwayat), gaji (riwayat), keluarga (status tanggungan), dokumen (upload), posisi (riwayat), terminasi (workflow), pengelompokan, import massal via Excel.

### Attendance — Fitur Baru

Sistem absensi di-rebuild total dari manual menjadi otomatis. Import raw log dari mesin fingerprint, deteksi check-in/out otomatis, perhitungan jam kerja dan lembur, lock period untuk penguncian data. Ditambahkan configurasi deteksi dan kalkulator.

### Schedule — Fitur Baru

Sistem shift di-rebuild dari jadwal statis menjadi pattern-based scheduling. Work patterns dengan detail per hari, shift dengan parameter fleksibel (overnight, toleransi), roster assignment per karyawan, multi-kalender per cabang, dan hari libur terkelola.

### Leave — Fitur Baru

Modul cuti di-rebuild dengan workflow approval digital. Dari pengajuan manual paper-based menjadi online dengan tipe cuti fleksibel, kebijakan per tipe, periode cuti, saldo cuti, approval multi-level, dan pembatalan.

### Payroll — Rebuild total

Payroll di-rebuild dari perhitungan manual/semi-otomatis menjadi full otomatis. Dari input (gaji pokok, premi, tunjangan, hari kerja) hingga kalkulasi (gaji kotor, BPJS, PPh, kasbon, gaji bersih) dengan status lifecycle draft→approved.

### Reports — Fitur Baru

Sistem pelaporan baru mendukung 15+ jenis laporan dengan export Excel (multi-sheet) dan PDF. Laporan meliputi: lembur, uang makan, rekap kerja, payroll, BPJS, PPh, rekap gaji, rekap PPh kompensasi, kehadiran, karyawan titipan.

### BPJS — Rebuild total

BPJS di-rebuild dari persentase hardcoded menjadi konfigurasi dinamis per iuran (JHT, JKK, JKM, JP, Kesehatan) dengan persentase employer/employee, max wage cap, dan effective date.

### PPh 21 — Rebuild total

PPh 21 di-rebuild dengan dukungan tarif TER (PP 58/2023), PTKP dinamis, metode gross/gross_up/net, dan non-NPWP penalty.

### Kasbon — Fitur Baru

Modul pinjaman baru dengan workflow lengkap: pengajuan → approval → pencairan → angsuran. Angsuran otomatis terpotong dari payroll.

### Supervisor — Fitur Baru

Portal terpisah untuk supervisor/adm manager per cabang. Dashboard, manajemen absensi, payroll, data karyawan, laporan — semua dibatasi per cabang/unit.

### Mobile API — Fitur Baru

REST API untuk aplikasi mobile dengan endpoint profile, absensi, dan rekap. Autentikasi via Sanctum token. Siap diintegrasi dengan Tauri (desktop) dan Capacitor (mobile).

### Sync — Fitur Baru

Sinkronisasi data antar instance dan dengan aplikasi desktop. Menggunakan license key dan tracking timestamp.

### Karyawan Titipan — Fitur Baru

Management karyawan titipan (outsource/borrowed) antar cabang dengan roster scheduling.

### Settings — Rebuild total

Konfigurasi sistem terpusat dengan key-value store, menggantikan hardcoded config di sistem lama.

# Bab 5: Rebuild Frontend (UI)

Frontend di-rebuild total menggunakan Vue 3 Composition API dengan Tailwind CSS 4, menggantikan
antarmuka desktop/wicket yang kaku dengan SPA modern yang responsif dan real-time.

## 5.1 Portal Admin

Berikut halaman-halaman di Portal Admin dengan kategori perubahan UI:

| Grup Halaman | Jumlah | Halaman Utama | Kategori | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth | 1 | Login | Upgrade | Dari form login sederhana menjadi SPA dengan Sanctum token + QR code login |
| Dashboard | 1 | Dashboard Admin | Melengkapi | Dashboard dengan overview data yang lebih informatif dibanding sistem lama |
| Organization | 5 | Perusahaan, Cabang, Departemen, Posisi, Grade Gaji | Rebuild | UI CRUD modern dengan hierarki tree untuk departemen |
| Employees | 18 | Karyawan (CRUD), Kontrak, Gaji, Keluarga, Dokumen, Grouping (Kanban), Ordering, Terminasi, Kompensasi, Riwayat Jabatan, Import | Fitur Baru | Fitur baru: Kanban grouping, import Excel, riwayat jabatan |
| Schedule | 7 | Shift, Pola Kerja, Roster (Generate/Import), Kalender | Fitur Baru | Sistem baru: dari shift statis ke work pattern dengan roster generator |
| Attendance | 8 | Absensi, Log Import, Cek Log, Sync, Lembur, Perhitungan, Consecutive, Rekap | Fitur Baru | Otomatisasi penuh: import fingerprint, deteksi, kalkulasi lembur |
| Leave | 7 | Cuti, Approval, Saldo, Generate, Recap, Pembatalan, Pengaturan | Fitur Baru | Digitalisasi cuti: dari paper ke online dengan workflow approval |
| Payroll | 12 | Periode, Gaji Karyawan, Slip, THR, BPJS (3), PPh (2), Konfigurasi | Rebuild | UI payroll lengkap dengan perhitungan real-time dan status lifecycle |
| Kasbon | 5 | Permohonan, Angsuran, Approval, Riwayat, Pengaturan | Fitur Baru | Baru: pinjaman online dengan potongan payroll otomatis |
| Reports | 14 | Lembur (4 tab), Uang Makan (5 tab), Rekap Kerja, Payroll (4 tab), BPJS, PPh, Rekap Gaji, Rekap PPh, Kehadiran, Karyawan Titipan | Fitur Baru | 14+ jenis laporan dengan export Excel & PDF, multi-sheet, settings modal |
| Settings | 1 | Pengaturan Sistem | Rebuild | Konfigurasi terpusat menggantikan hardcoded config |
| Notifications | 1 | Notifikasi | Fitur Baru | Baru: real-time web push notifications |

## 5.2 Portal Supervisor

Portal Supervisor di-rebuild sebagai antarmuka terbatas per cabang/unit:

| Grup Halaman | Jumlah | Deskripsi | Kategori |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | 1 | Dashboard khusus supervisor dengan overview per cabang | Fitur Baru |
| Attendance | 8 | Manajemen absensi: import, snapshot, roster, lembur, rekap | Fitur Baru |
| Employee | 10 | Data karyawan, gaji, BPJS, PPh, kompensasi, kontrak, grup | Fitur Baru |
| Leave | 6 | Cuti, approval, saldo, generate, rekap — terbatas per cabang | Fitur Baru |
| Schedule | 4 | Shift, pola kerja, roster — view + edit terbatas | Fitur Baru |
| Payroll | 3 | Payroll, slip gaji, THR — per cabang | Fitur Baru |
| Reports | 1 | Laporan terbatas untuk supervisor | Fitur Baru |
| Master Data | 8 | Departemen, posisi, BPJS, PPh, THR, cuti, scan detection | Fitur Baru |

## 5.3 Komponen UI & State Management

Komponen UI yang di-rebuild:

- DataTable + Pagination — komponen tabel dengan sorting, filter, pagination real-time (Melengkapi)

- BaseButton, BaseCard, BaseModal — komponen dasar dengan variasi style (Upgrade)

- TextInput, SelectInput, SearchableSelect — form inputs dengan validasi (Upgrade)

- ConfirmDialog — dialog konfirmasi untuk aksi destruktif (Fitur Baru)

- NotificationToast — notifikasi real-time dengan web push (Fitur Baru)

- Badge, Dropdown — komponen utilitas (Melengkapi)

- ReportPage/ReportPageLayout + ReportSettingsModal — layout laporan dengan settings per jenis (Fitur Baru)

- Admin/Sidebar — navigasi dinamis berdasarkan role (Upgrade)

- 4 Pinia stores: auth, notification, permission, schedule (Fitur Baru)

- 15 composables: useApi, useAuth, useNotification, usePagination, usePermission, useCurrency, useDate, useTheme, useWebPush, dll (Fitur Baru)

# Bab 6: Teknologi & Arsitektur

## 6.1 Stack Teknologi

Stack teknologi yang digunakan dalam rebuild:

| Komponen | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Backend Framework | Laravel 13 | PHP 8.3, modular monolith |
| Frontend Framework | Vue 3 + Composition API | SPA dengan Vite 8 |
| CSS Framework | Tailwind CSS 4 | Utility-first, responsive |
| State Management | Pinia 3 | Vue 3 official state manager |
| API Auth | Laravel Sanctum | SPA + token-based auth |
| ACL / RBAC | Spatie Permission v7 | 6 role, permission CRUD |
| Spreadsheet | Maatwebsite Excel 3 | 47+ export classes |
| PDF | Laravel DomPDF | Payslip & report PDF |
| Web Push | WebPush (VAPID) | Real-time notifications |
| Database | MySQL | 75+ tables, 102 migrations |
| Queue | Laravel Queue + Supervisor | Background job processing |
| Container | Docker | Deployment containerization |

## 6.2 Arsitektur Aplikasi

Pola arsitektur yang diterapkan dalam rebuild:

- Modular Monolith: Setiap modul bisnis (Auth, Employee, Payroll, dll) adalah direktori terpisah di app/Modules/ dengan Controllers, Models, Services, Routes, dan Exports mandiri. Modul bisa di-extract menjadi microservice di masa depan.

- RESTful API-first: Backend menyediakan REST API yang dikonsumsi oleh Vue SPA frontend, mobile app (Capacitor), dan desktop app (Tauri).

- Dual Portal: Admin portal untuk pengelolaan penuh, Supervisor portal untuk operasional cabang. Masing-masing dengan layout, routing, dan permission terpisah.

- Export-oriented Architecture: 47+ export classes menggunakan Maatwebsite Excel dengan multi-sheet, styling, dan format yang siap cetak. Didukung client-side Excel parser (ExcelJS + xlsx).

- Workflow-driven: Setiap modul memiliki status lifecycle (draft, pending, approved, rejected, dll) dengan approval routing yang terstruktur.

- Audit Trail: Semua modul menggunakan HasAuditLog trait untuk tracking perubahan data.

- Code Organization: ~303 file PHP (Controllers, Models, Services), 218 file Vue, 47 Export classes, 33 Services, 22 API Resources.

# Bab 7: Statistik & Metrik

## 7.1 Aktivitas Commit

Statistik aktivitas pengembangan berdasarkan git commit:

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| Total Commit | 338 |
| Periode Pengembangan | 27 Mei - 29 Juli 2026 (64 hari) |
| Rata-rata Commit per Hari | 5.28 |
| Rata-rata Commit per Hari Aktif | ~7.5 |
| Hari Paling Produktif | 20 commit (27 & 29 Juli 2026) |
| Total Hari Aktif | ~45 hari (dari 64 hari) |
| Kontributor Utama | Sigit Suseno (337 commit) |
| Kontributor Kedua | teinsisuno / PR Merge (1 commit) |
| Total Branch | 3 (master, cabang, instance + remote) |
| Total Tag Release | 0 (belum ada rilis resmi) |
| Merge PR | 1 (PR #1 dari hrisweb) |

## 7.2 Metrik Kode

Statistik kode berdasarkan analisis struktur proyek:

| Kategori File | Jumlah | Perkiraan Baris Kode |
| --- | --- | --- |
| PHP Controllers | 107 file | ~18,000 |
| PHP Models | 21 file | ~4,500 |
| PHP Services | 33 file | ~8,000 |
| Export Classes (Excel/DOM) | 47 file | ~9,000 |
| API Resources | 22 file | ~2,500 |
| Route Files | 19 file | ~1,500 |
| Providers | 12 file | ~1,200 |
| Total PHP (App) | ~303 file | ~54,612 |
| Vue Pages & Components | 218 file | ~58,000 |
| JavaScript (Stores, Composables, Router) | 16 file | ~3,500 |
| CSS/Tailwind | 5 file | ~2,000 |
| Migration Files | 102 file | ~3,500 |
| Seeder Files | 30+ file | ~2,500 |
| Test Files | 4 file | ~500 |
| Total Frontend (Vue/JS) | ~239 file | ~65,877 |
| Total Keseluruhan | ~680 file | ~120,000+ baris |

# Bab 8: Rencana Selanjutnya

Berdasarkan analisis status rebuild saat ini, berikut adalah rekomendasi pengembangan selanjutnya:

## 8.1 Prioritas Tinggi

- Test Coverage: Saat ini hanya 4 file test dari ~300+ file PHP. Perlu menambahkan Unit Test (PHPUnit) untuk Services dan Feature Test untuk API endpoints. Minimal coverage 60%.

- Finalisasi Reports Module: Beberapa laporan masih dalam pengembangan intensif (Lembur + Uang Makan detail/resume, Rekap Kerja combined export). Prioritaskan penyelesaian semua export variant.

- Dokumentasi API: Belum ada dokumentasi endpoint API secara terpusat. Implementasi Scramble atau Scribe untuk auto-generate API documentation.

## 8.2 Prioritas Menengah

- User Acceptance Testing (UAT): Uji coba dengan user riata di lapangan untuk validasi workflow dan perhitungan.

- Performance Optimization: Monitoring query database untuk laporan dengan dataset besar. Implementasi query caching dan chunking untuk export ribuan record.

- PDF Export Enhancement: Memastikan semua laporan memiliki versi PDF yang siap cetak dengan format yang sesuai.

- Dashboard Analytics: Dashboard dengan grafik dan statistik real-time (Chart.js atau ApexCharts).

- Onboarding Guide: Dokumentasi penggunaan untuk setiap modul bagi user baru.

## 8.3 Prioritas Jangka Panjang

- Advanced Reporting: Drill-down laporan interaktif, customizable report builder, scheduled report email.

- AI Integration: DeepSeek API untuk analisis data HR, prediksi tren, anomaly detection pada payroll.

- Mobile App: Pengembangan aplikasi mobile (Capacitor/React Native) untuk employee self-service.

- Data Migration Tool: Tool migrasi data dari sistem lama ke database baru dengan mapping dan validasi.

- Single Sign-On (SSO): Integrasi dengan Google Workspace atau LDAP untuk autentikasi perusahaan.

- Multi-Language: Dukungan multi-bahasa (Indonesia, Inggris) untuk antarmuka.

# Lampiran

## A. Daftar Route API per Modul

Setiap modul memiliki route prefix di bawah /api/v1/:

| Modul | Route Prefix | Fitur Utama |
| --- | --- | --- |
| Auth | /api/v1/auth/* | Login, logout, user profile, roles, permissions |
| Organization | /api/v1/companies, /branches, /departments, /positions, /salary-grades | CRUD organisasi |
| Employee | /api/v1/employees, /contracts, /salaries, /families, /documents, /terminations, /groups | CRUD karyawan |
| Attendance | /api/v1/attendance/* | Logs, prepare, records, lembur, overtime, consecutive |
| Schedule | /api/v1/schedule/* | Work patterns, shifts, rosters, calendars, holidays |
| Leave | /api/v1/leave/* | Types, policies, periods, requests, balances, approvals |
| Payroll | /api/v1/payroll/* | Periods, pay-records, slips, thr, bpjs |
| Reports | /api/v1/reports/* | Lembur, uang makan, rekap kerja, payroll reports, BPJS, PPh, kehadiran |
| Kasbon | /api/v1/kasbon/* | Requests, installments, approvals, history |
| Supervisor | /api/v1/supervisor/* | Attendance, payroll, employees, dashboard |
| Mobile | /api/mobile/* | Profile, attendance, summary — employee self-service |

## B. Daftar Grup Tabel Database

Pengelompokan tabel database berdasarkan modul:

| Grup Tabel | Jumlah Tabel | Tabel Utama |
| --- | --- | --- |
| Auth & Users | ~5 | users, personal_access_tokens, permissions, roles, model_has_roles |
| Organization | ~6 | companies, branches, departments, positions, salary_grades, salary_grade_histories |
| Employee Master | ~12 | employees, contracts, families, documents, salaries, salary_components, position_histories, terminations, groups, masters, reserves, extra_employees |
| Schedule | ~10 | work_patterns, work_pattern_details, work_pattern_types, shifts, rosters, calendars, holidays, overtime_rules, overtime_rule_details |
| Attendance | ~10 | raw_logs, prepares, records, consecutive_days, manual_detect, autologs, employee_overtime, configs, calculator_configs, supervisor_attendance |
| Leave | ~8 | leave_types, policies, periods, requests, documents, change_requests, employee_leaves, supervisor_employee_groups |
| Payroll | ~8 | pay_periods, pay_records, payroll_configs, salary_components, slip_configs, supervisor_payrolls, supervisor_breakdowns |
| BPJS / PPh / THR | ~10 | bpjs_configs, employee_bpjs, pph_configs, ptkp_rates, ter_rates, progressive_rates, employee_pph, thr_configs, employee_thr, service_year_allowances |
| Kasbon | ~2 | kasbon_requests, kasbon_installments |
| Karyawan Titipan | ~3 | karyawan_titipan, karyawan_titipan_rosters, sync_module_timestamps |
| System | ~8 | system_settings, instances, audit_logs, notifications, push_subscriptions, desktop_licenses, cache, jobs |

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dokumen ini dibuat secara otomatis berdasarkan analisis git commit dan struktur kode.\nLaporan Progres Rebuild Aplikasi HRIS (Uranop) | 27 Mei - 29 Juli 2026 | Sigit Suseno